**Сведения о лучшей муниципальной практике участия**

**муниципального образования город Ершов Саратовской области**

**в реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей национальных проектов и результатов их реализации**

1. **Наименование субъекта РФ**: Саратовская область.
2. **Наименование Национального проекта**: «Демография».
3. Реализация Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ 2016-2020 гг.».
4. Мероприятия по вводу в эксплуатацию стадиона «Юность» в городе Ершове Саратовской области (в рамках достижения соответствующих задач Федерального проекта).
5. **Муниципальное образование город Ершов Ершовского муниципального района Саратовской области.**
6. **Описание лучшей муниципальной практики участия в реализации регионального проекта:**
	1. **Наименование муниципальной программы в целях участия в реализации регионального проекта (при наличии), реквизиты муниципального акта об утверждении такой муниципальной программы.**

- муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования город Ершов на 2017-2020 годы». Постановление администрации Ершовского муниципального района №646 от 06.10.2016 года;

- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Ершов на 2011 - 2020 годы». Постановление администрации Ершовского муниципального района №82 от 27.07.2010 года;

- муниципальная программа «Благоустройство на территории муниципального образования город Ершов на 2017-2020 годы». Постановление администрации Ершовского муниципального района Саратовской области №784 от 23.11.2016 г.

* 1. **Реквизиты муниципального акта, закрепляющего порядок участия в реализации регионального проекта (в случае отсутствия утвержденной муниципальной программы).** - нет
	2. **Краткое описание проблемы, решение которой достигается участием муниципального образования в реализации регионального проекта.**

Ершовский район расположен в центральном левобережье Саратовской области в 190 км. от г. Саратова. Сам город Ершов основан в 1893 году в связи с постройкой Рязано-Уральской железной дороги и по сей день является железнодорожным узлом. Численность населения в г. Ершове -21,8 тыс. человек.

Особенность города Ершова - его историческое разделение железной дорогой на две части: северную и южную. В северной части города в 2009 году выстроен ФОК «Дельфин», на базе которого организовано муниципальное предприятие, востребованность и окупаемость которого на данный момент не вызывает сомнений. Территориальная удаленность южной части города не позволяет жителям, проживающим на данной территории, беспрепятственно и регулярно посещать ФОК. Кроме того физкультурно-оздоровительный комплекс является крытым спортивным сооружением, ориентированным на ограниченный перечень видов спортивных дисциплин.

В южной части города находится стадион «Юность». Данный объект был возведен в начале 70-х годов прошлого столетия и состоял в структуре профсоюзной организации Приволжской железной дороги. Стадион был востребован как площадка для тренировок футбольной команды «Локомотив», так и для проведения спортивных и массовых мероприятий общей доступности. В начале 80-х годов на территории стадиона «Юность» было возведено 2-х этажное кирпичное здание спортивной школы, на базе которой были открыты футбольная секция для детей-подростков, тренажерный зал, а также были созданы условия для занятий зимними видами спорта (хоккей, лыжи ,коньки). С начала 90-х годов финансирование стадиона «Юность» практически было остановлено, что негативно сказалось на состоянии всех спортивных сооружений. К началу 2000-х годов Приволжская железная дорога в одностороннем порядке заявила о невозможности дальнейшего владения стадионом как непроизводственным активом и о готовности передачи его в муниципальную собственность, в связи с чем стадион «Юность» был передан в собственность администрации Ершовского района и далее, при передаче части полномочий на уровень поселений в 2009 году, в собственность муниципального образования город Ершов как «Детская спортивная школа» по адресу: Саратовская обл., г. Ершов, ул. Стадионная, 2С. На момент передачи данное сооружение представляло собой огражденную железобетонным забором территорию, площадью более 28 тыс. кв. м, на которой располагались трибуны на 5005 мест, футбольное поле стандартных размеров, а также разрушенное здание спортивной школы. Все сооружения, находящиеся на территории стадиона, в момент передачи в муниципальную собственность нуждались в реконструкции.

После проведения комплексного обследования стадиона, учитывая его территориальное расположение и востребованность в развитии футбольного направления, учитывая необходимость круглогодичного использования объекта, депутатами муниципального образования город Ершов было принято решение о проведении за счет средств местного бюджета комплекса изыскательских и проектных работ для реконструкции данного спортивного сооружения.

* 1. **Краткое описание механизма участия муниципального образования в реализации регионального проекта, основные мероприятия по обеспечению участия муниципального образования в реализации регионального проекта.**

В рамках участия муниципального образования город Ершов в реализации регионального проекта были проведены следующие мероприятия:

- оформление земельного участка в собственность муниципального образования город Ершов Ершовского муниципального района Саратовской области;

- выполнение за счет средств местного бюджета комплекса изыскательских и проектных работ для реконструкции данного спортивного сооружения;

- разработка проектно-сметной документации за счет средств местного бюджета;

- для участия в программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» был подготовлен пакет документов, в том числе государственная экспертиза проекта и изыскательские работы. Необходимые документы были предоставлены в министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области, для формирования сводной заявки от региона в Координационный совет государственной программы;

- создание муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования город Ершов»;

- выделение финансирования.

6.5. **Краткое описание механизма вовлечения граждан в контроль за качеством реализации регионального проекта.**

Для контроля за качеством и сроками реализации регионального проекта была проведена работа по вовлечению активных граждан в группу общественного контроля. В состав группы были включены ветераны спорта и спортсмены молодого поколения Ершовского района, тренеры и учителя физкультуры школ в количестве 23 человек. Был избран председатель – Лямх Ю. Р. С 1974 года по настоящее время Юрий Романович является тренером-преподавателем по футболу в МУ ДО «Детско-юношеской спортивной школе» г. Ершова Саратовской области». Его воспитанники являлись призерами и чемпионами многих соревнований. Воспитанник Юрия Романовича Макаров А. Ю. - уроженец г. Ершова - выступал в молодёжном составе ЦСКА на юношеских чемпионатах России, Серебряный призёр  [Первенства Футбольной национальной Лиги](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8), Обладатель [Кубка России](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83).

Общественники еженедельно проводили контроль за ходом и качеством работ, предоставляли строителям и в отдел администрации профессиональные советы, поправки по которым своевременно вносились в ходе выполнения работ. В ходе совместных ежемесячных заседаний с администрацией Ершовского МР и подрядчиком ООО «Стройстандарт» были озвучены и в дальнейшем реализованы мероприятия по устройству дренажной системы футбольного поля, обустройству площадки для пляжного волейбола, выбора кресел для трибун.

Группа общественного контроля неслучайно была подобрана из спортсменов и любителей здорового образа жизни, так как возводимый объект был долгожданным и востребованным.

6.6. **Объем планового и фактического софинансирования мероприятий по обеспечению участия муниципального образования город Ершов в реализации регионального проекта** составил за отчетный период 11 841, 94 тыс. рублей (15,77 %).

Объем планового и фактического софинансирования мероприятий МО город Ершов за весь период реализации проекта за 2018-2019 год составил 24 175,613 тыс. рублей (19,65%).

6.7. **Краткое описание результатов участия муниципального образования в реализации регионального проекта (достижение планируемых индикативных показателей и достижение сопутствующих приемлемых целей).**

Результатом участия муниципального образования в реализации регионального проекта стала возможность провести комплекс мер, направленных на приведение спортивного объекта в состояние, отвечающее всем современным требованиям для круглогодичного и разностороннего занятия спортивными дисциплинами в достойных условиях.

Подрядной организацией ООО «Стройстандарт» были выполнены следующие виды работ:

 - реконструкция трибун с возведением навеса над всей площадью трибун и организацией подтрибунного пространства;

 - реконструкция футбольного поля размером в плане 110х69 м, с обустройством искусственного покрытия игровой площади;

 - реконструкция беговой дорожки (4 по кругу, 6 на 100 метров) с заменой покрытия и ограждения;

 - устройство сектора для толкания ядра;

 - устройство сектора для метания диска, молота;

 - устройство 3-х прыжковых ям: 2 - для прыжков в длину; 1 - для прыжков в высоту;

 - устройство гимнастической площадки;

 - устройство совмещенной площадки для игры в большой теннис и игры в баскетбол;

 - устройство площадки для пляжного волейбола;

 - устройство площадки для настольного тенниса;

 - реконструкция существующего здания Детской спортивной школы со строительством крытого спортивного зала 36х18м с универсальной спортивной площадкой;

 - смещение железобетонного ограждения со строительством пешеходной дорожки вдоль стадиона со стороны ул. Стадионная;

 - реконструкция железобетонного ограждения с возведением на входе здания пропускного пункта с турникетами;

 - организация системы движения аварийного транспорта по территории стадиона, необходимой при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также при проведении массовых мероприятий на стадионе;

 - поставлено технологическое оборудование для спортивной школы (тренажеры, столы для тенниса, столы для бильярда, мебель для душевых, административных помещений, оборудование медицинского кабинета и т.п.), оборудование для открытых спортивных площадок (ворота, турники);

 - устройство дренажной системы;

 - установлены сидения на трибуне, произведено покрытие беговой дорожки из резиновой крошки, монтаж деревянного настила вдоль трибун;

 - выполнение защитной подсыпки футбольного поля из песка и резиновой крошки.

6.8. **Обоснование инновационности и (или) актуальности лучшей муниципальной практики с точки зрения потенциала ее масштабирования**.

Современные возможности комплекса — это начало нового этапа развития физической культуры в Ершовском районе и вовлечения населения в развитие массового спорта. Внедрение оздоровительных программ Ершовского района, а также привитие населению культуры здорового образа жизни, развитие на территории района новых видов спорта.

Построенный стадион «Юность» в городе Ершове рассчитан на проведение областных и зональных туров соревнования.

Тренерский состав и спортсмены получили уникальные условия для качественного роста своих достижений и результатов.

А также построенный и введенный в эксплуатацию стадион «Юность» в городе Ершове Саратовской области позволил:

- улучшить инфраструктуру спортивных объектов города и района;

-расширить географию спортивных связей района;

- увеличить численность населения, занимающихся физкультурой и спортом в городе и районе;

- увеличить численность спортивно-массовых мероприятий различного уровня;

- расширить деятельность МОУ ДОД ДЮСШ г. Ершова (внедрены новые виды спорта; увеличен тренерский состав; созданы дополнительные места для проведения тренировок. Это позволит улучшить спортивные показатели воспитанников и сборных команд, увеличить численность детей и подростков, занимающихся в ДЮСШ);

- обеспечить условия для формирования стабильного спортивного резерва района по футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике и лыжным гонкам;

- получать доход от своей деятельности;

- создать новые рабочие места для населения;

- улучшить инфраструктуру города;

- снизить показатели детской преступности.

6.9. **Осуществление в процессе участия муниципального образования в реализации регионального проекта мероприятий, дополняющих (по форме и содержанию) формы и содержание мероприятий собственно регионального проекта (их краткое описание).**

За счет средств местного бюджета была установлена модульная котельная в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Ершов».Установлен котел газовый с номинальной теплопроизводительностью 250кВт, потребляемая мощность 450 Вт, монтаж ГРПШ и теплового узла. Сметная стоимость составила 2 333, 67 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство на территории муниципального образования город Ершов» было обеспечено обустройство внешних сетей электроснабжения стадиона «Юность» на сумму 281,41 тыс. рублей.За счет средств местного бюджета проводился строительный контроль (299,0 тыс. рублей) и авторский надзор (777,018 тыс. руб.) в ходе строительства стадиона.

1. **Дополнительные сведения.**

Функционал стадиона «Юность» в городе Ершове сегодня - это огромный вклад в дело физического воспитания подрастающего поколения.

В первом квартале 2020 года на стадионе «Юность» проведены следующие мероприятия:

- турнир по мини-футболу среди юношей «Зимние каникулы»;

- турнир по настольному теннису «Зима-Зима»;

- открытый турнир по настольному теннису « Теннис, тебе все возрасты покорны!»;

- турнир по футболу на снегу;

- открытое первенство по волейболу среди девушек «Жизнь без наркотиков»;

- турнир по баскетболу среди юношей;

- турнир по баскетболу среди мужских команд;

- фестиваль ГТО «Взрослеем вместе с ГТО»;

- Спартакиада среди общеобразовательных школ города и района на кубок Главы Ершовского муниципального района;

- открытое Первенство по мини-футболу среди мужских команд на Кубок главы Ершовского муниципального района;

 - муниципальный этап ШБЛ «КЭС-Баскет»;

 - городские соревнования по волейболу среди девушек, посвященные Дню образования ВПП «Единая Россия»;

- турнир по Русскому жиму;

- тренировочные занятия по волейболу, футболу, настольному теннису, баскетболу.

Для воспитанников ГБУ СО ОК ДЮСАШ «Реабилитация и Физкультура» проводились тренировочные занятия по легкой атлетике. Посещение групповых занятий на стадионе «Юность» осуществляется на безвозмездной основе.

**Председатель Ассоциации**

**«Совет муниципальных образований**

**Саратовской области Л.П. Жуковская**