Сведения о лучшей муниципальной практике

участия муниципального образования «Город Саратов»

в реализации региональных проектов, обеспечивающих

достижение целей, показателей национальных проектов

и результатов их реализации

- Наименование субъекта РФ: Саратовская область

- Наименование национального проекта: «Демография»

- Наименование федерального проекта: «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

- Наименование регионального проекта: «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» государственной программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области»

- Муниципальное образование «Город Саратов»

6.  Описание лучшей муниципальной практики участия в реализации регионального проекта:

6.1. Наименование муниципальной программы в целях участия в реализации регионального проекта (при наличии), реквизиты муниципального акта об утверждении такой муниципальной программы.

Реализация мероприятий осуществлена в рамках муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября 2016 года    № 3093 на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов.

Общая сумма средств на реализацию мероприятий составила 990 853,0 тыс. руб.

6.2. Реквизиты муниципального акта, закрепляющего порядок участия в реализации регионального проекта (в случае отсутствия утвержденной муниципальной программы) - нет.

6.3. Краткое описание проблемы, решение которой достигается участием муниципального образования в реализации регионального проекта.

На учете для получения места в детские сады с 1 сентября 2019 года состояло 13404 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет, в том числе детей раннего возраста от 1,5 до 3-х лет – 6678 чел.

В числе задач сферы образования – сокращение дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях, включая места для детей раннего возраста.

Решать проблему доступности дошкольного и общего образования в городе за счет строительства зданий школ и детских садов позволяет участие муниципального образования «Город Саратов» в течение ряда лет в реализации государственных программ Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области», «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры», обеспечивающих достижение целей и показателей  национальных проектов «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», в реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2019 году.

6.4. Краткое описание механизма участия муниципального образования в реализации регионального проекта, основные мероприятия по обеспечению участия муниципального образования в реализации регионального проекта:

В целях обеспечения сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Саратов» в соответствии с потребностями в проектировании, строительстве, реконструкции объектов социальной	 сферы разработана Стратегия долгосрочного социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» на период до 2030 года, утвержденная Решением Саратовской городской Думы от 16.02.2017 №13-102. Одной из задач Стратегии является обеспечение высокого качества и доступности услуг в сфере образования. С этой целью утверждены и реализуются важнейшие документы в сфере градостроительства, определяющие перспективные направления развития города – Генеральный план муниципального образования «Город Саратов», Правила землепользования и застройки территории муниципального образования «Город Саратов».

6.5. Краткое описание механизма вовлечения граждан в контроль за качеством реализации регионального проекта.

Одной из задач национальных проектов является формирование общественно-государственных механизмов, вовлечение общественного потенциала в решение стратегических задач развития страны.

В муниципальном образовании «Город Саратов» целенаправленное использование возможностей средств массовой информации и коммуникации, поддержка инициатив общественных организаций и общественных объединений жителей города позволяют вовлечь население города в реализацию мероприятий национальных проектов, обеспечить эффективный общественный контроль.

С целью привлечения внимания населения ход реализации мероприятий национальных проектов регулярно освещается на телевидении и в печати, обсуждается в общественной палате города Саратова, на выездных совещаниях с подрядными организациями, на сходах и собраниях граждан.

Общественный контроль осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети Интернет. По результатам общественного контроля в администрацию муниципального образования «Город Саратов» поступают обращения по вопросам ведения строительно-монтажных работ, благоустройства общественных территорий, оснащения и эстетического оформления зданий. Обращения рассматриваются с привлечением заинтересованных сторон.

Все строящиеся объекты социально значимые и востребованные жителями микрорайонов, в которых они расположены. Жители микрорайонов создали группы в социальных сетях, формируют свои предложения и замечания, имеют возможность контролировать и оказывать влияние на ход и качество выполнения работ, что способствует повышению эффективности реализации мероприятий национальных проектов.

6.6. Объем планового и фактического (по состоянию на 01.04.2020 г.) софинансирования мероприятий по обеспечению участия муниципального образования в реализации регионального проекта (из средств бюджета муниципального образования и иных внебюджетных источников), в тыс. руб. и процентах от общего объема финансирования регионального проекта.

Объем планового и фактического софинансирования мероприятий по обеспечению участия муниципального образования в реализации регионального проекта составил из федерального бюджета – 758 995,8 тыс. руб., из регионального – 198 699,9 тыс. руб. Из местного бюджета 33 157,3 тыс. руб.

6.7. Краткое описание результатов участия муниципального образования в реализации регионального проекта (достижение планируемых индикативных показателей и достижение сопутствующих приемлемых целей).

Реализация мероприятий регионального проекта позволяет снять социальную напряженность, вызванную дефицитом мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию 7 зданий детских садов:

- МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177, корпус 2» на 240 мест, 9-я Дачная остановка, б/н, Ленинского района г. Саратова;

- МДОУ «Детский сад № 195, корпус 2» на 240 мест по ул. Лунная, 27В в Ленинском районе г. Саратова;

- детский сад на 4 группы по ул. Миллеровская в Заводском районе             г. Саратова;

- детский сад на 160 мест в микрорайоне к-16 «Звезда» г. Саратова;

- детский сад на 160 мест на территории МОУ «Гимназия № 31» по ул. Лесная, 1/9   г. Саратова;

- детский сад на 160 мест в Волжском районе г. Саратова по адресу:            г. Саратов, земли совхоза «Комбайн» в Волжском районе;

- пристройка к МДОУ «Детский сад №5» на 100 мест по адресу: ул. Артиллерийская, 25, Кировского района г. Саратова.

Создано 1160 дополнительных мест для детей раннего возраста.

В муниципальном образовании, несмотря на увеличение численности детей дошкольного возраста, сохраняется 100% доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, во исполнение Указа Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2012 года № 599.

На 4% увеличилось количество дошкольных образовательных учреждений предоставляющих услуги для детей раннего возраста (в 2019 - 121 детский сад, в 2018 – 114 детских садов из 189 дошкольных образовательных учреждений);

на 12% увеличилось количество групп для детей раннего возраста (2019 - 135 групп, 2018 – 124 группы).

Охват детей раннего возраста в группах полного дня составил 55% (в 2018 – 51%).

на 23,5% увеличилось количество детей в группах кратковременного пребывания (2019 – 404, 2018 - 324 детей).

Охват детей дошкольным образованием в 2019 году всеми формами составил 78% (в 2018 – 75%).

6.8. Обоснование инновационности и (или) актуальности лучшей муниципальной практики с точки зрения потенциала ее масштабирования.

Участие в реализации регионального проекта создает дополнительный импульс в работе по формированию системы градостроительного планирования и градостроительного регулирования застройки, позволяет создавать благоприятный инвестиционный климат в строительной отрасли, позволяет создавать дополнительные рабочие места и обеспечивать занятость населения.

Способствует развитию гражданского общества, выстраиванию диалога власти и горожан.

6.9. Осуществление в процессе участия муниципального образования в реализации регионального проекта мероприятий, дополняющих (по форме и содержанию) формы и содержание мероприятий собственно регионального проекта (их краткое описание).

Для участия в реализации регионального проекта муниципальное образование выполняет мероприятия по внесению изменений в документы градостроительного проектирования, по подготовке и утверждению проектной документации на строительство объектов. В ходе реализации мероприятий осуществляет финансирование на оснащение строящихся объектов мягким инвентарем, посудой, игрушками и прочими расходными материалами, необходимыми для функционирования учреждений дошкольного образования, но входящими в состав проектной документации.

Обеспечивает порядок и условия для передачи объектов строительства эксплуатирующим образовательным организациям, лицензированию образовательной деятельности.

Председатель Ассоциации

«Совет муниципальных образований

Саратовской области»					                Л.П. Жуковская