**Сведения о лучшей муниципальной практике**

**участия муниципального образования «Город Саратов»**

**в реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей национальных проектов**

**и результатов из реализации**

1. **Наименование субъекта РФ**. Саратовская область
2. **Наименование национального проекта.** «Культура»
3. **Наименование федерального проекта.** «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")»
4. **Наименование регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей национальных проектов и результатов их реализации.**

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Саратовская область)»

1. **Муниципальное образование «Город Саратов»**
2. **Описание лучшей региональной практики участия в реализации регионального проекта.**

Создание двух модельных библиотек путем преобразования и модернизации двух действующих библиотек №№ 9 и 37 муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Саратова» (Октябрьский и Ленинский района муниципального образования «Город Саратов»)

**6.1. Наименование муниципальной программы в целях участия в реализации регионального проекта (при наличии), реквизиты муниципального акта об утверждении такой муниципальной программы.**

-муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2018-2020 годы»

# - Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13.10.2017 года № 2916 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Саратов" на 2018-2020 годы (с изменениями на 13 апреля 2020 года)

**6.2. Реквизиты муниципального акта, закрепляющего порядок участия в реализации регионального проекта (в случае отсутствия утвержденной муниципальной программы) -** нет

**6.3. Краткое описание проблемы, решение которой достигается участием муниципального образования в реализации регионального проекта.**

Город Саратов является административным центром Саратовской области – субъекта Российской Федерации, входящего в состав Приволжского федерального округа. Площадь территории города 381,97 кв. км. Общая численность постоянно проживающего населения на 1 января 2020 года составляет 845,3 тыс. человек.

Фактическая обеспеченность библиотеками от нормативной, рассчитанной в соответствии с решение Саратовской городской Думы от 23 июня 2016 г. № 61-637 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Саратов» составляет 94,2 %.

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в муниципальном образовании «Город Саратов» обеспечивают 46 библиотек муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Саратова» (из них – 15 детских). Число читателей библиотек – 201 523 человек, из них – 86 672 – детей. Книговыдача ежегодно составляет 3 887, 7 тыс. экз.

Число пользователей библиотек составляет более 206,8 тыс., число посещений в год – более 1 млн. 249,3 тыс. (в стенах библиотек).

Фонд библиотек имеет 1 384,180 тыс. экземпляров.

Библиотеки эффективно выполняют информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции. Все библиотеки автоматизированы, имеют единую интегрированную библиотечно-информационную систему автоматизации библиотек, собственные ресурсы, ресурсы крупнейших библиотек России, к которым имеется бесплатный доступ, приобретенные ресурсы и правовые системы, дающие возможность доступа к законодательным и правовым актам федерального, регионального, местного уровней, электронную библиотеку «ЛитРес».

Проблемой являлось отсутствие на территории муниципального образования «Город Саратов» библиотек, соответствующих модели современной публичной библиотеки и отвечающей требованиям информационного общества, соответствующих запросам сегодняшних пользователей по «Модельному стандарту деятельности публичных библиотек», утвержденному в мае 2001 года на VI Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации.

Библиотеки, созданные по «модельному стандарту», должны иметь оптимальный набор материальных и информационных ресурсов, быть способными смоделировать свою деятельность в соответствии с потребностями общества.

* 1. **Краткое описание механизма участия муниципального образования «Город Саратов» в реализации регионального проекта, основные мероприятия по обеспечению участия муниципального образования в реализации регионального проекта.**

В июле 2018 года подготовлен пакет документов и подана заявка в министерство культуры Саратовской области на участие в 2019 году в конкурсе на предоставление межбюджетного трансферта на создание модельной библиотеки нового типа в рамках реализации Национального проекта «Культура», проведен аукцион, заключены контракты соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**6.5. Краткое описание вовлечения граждан в контроль за качеством реализации регионального проекта.**

При реализации проекта были применены форматы работы с жителями на всех этапах реализации по четырем уровням вовлечения: информирование, консультирование, соучастие, партнерство. При этом использованы следующие способы взаимодействия: фокус-группы, воркшопы, интервью, виртуальное моделирование территории благоустройства, общественный контроль за ремонтом объектов, участие граждан и организаций в эксплуатации и событийном наполнении территорий библиотек.

Жители Октябрьского и Заводского районов муниципального образования «Город Саратов» были информированы через средства массовой информации о преобразовании двух библиотек в модельные библиотеки. На больших билбордах, установленных на территориях библиотек была размещена информация о проектах, этапах реализации, результатах и сроках окончания работ.

Жители районов, читатели библиотеки приняли участи в анкетировании по вопросам создания библиотек (культурно-досуговая деятельность, фонд библиотеки, благоустройство помещений).

Была создана коворкинг зона с участием студентов и преподавателей Института урбанистики, архитектуры и строительства ФГБОУ высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.»

Проекты модельных библиотек были рассмотрены на заседании общественного совета по культуре при администрации муниципального образования "Город Саратов, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 29.12.2016 года № 4074.

Реализация проекта осуществлялась при ежедневном контроле главы муниципального образования «Город Саратов» Исаева М.А.

* 1. **Объем планового и фактического (по состоянию на 01.04.2020 г.) софинансирования мероприятий по обеспечению участия муниципального образования в реализации регионального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2019 год, тыс.руб. | Кассовое исполнение на 31.12.2019 года, тыс. руб. | % |
| всего | 13900,0 | 13900,0 | 100 |
| бюджет муниципального образования «Город Саратов» | 2000,0 | 2000,0 | 14,4 |
| федеральный бюджет | 10000,0 | 10000,0 | 71,9 |
| региональный бюджет | 1900,0 | 1900,0 | 13,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |

**6.7. Краткое описание проблемы, решение которой достигается участием муниципального образования в реализации регионального проекта (достижение планируемых индикативных показателей и достижение сопутствующих приемлемых целей).**

В результате реализации проекта «Создание модельных библиотек» созданы два современных универсальных информационно-культурных пространства, эффективно выполняющие информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции - библиотека № 37 (Ленинский район в пос. Солнечный, адрес: ул. Чехова, 2) и библиотека № 9 (Октябрьский район, адрес: ул. Аткарская, 12/14).

Увеличены и расширены библиотечные фонды, расширена электронная и аудиовизуальная продукция. Кардинальное техническое переоснащение самих библиотек сопровождалось обучением библиотекарей работе с современными информационными технологиями.

Были осуществлены:

организация современной комфортной среды (проведена реконструкция, ремонт и модернизация помещения по индивидуальным дизайн-проектам);

осуществлено зонирование помещений (выделены зоны для взрослых и детей, индивидуальной и групповой работы, интерактивные площадки, выставочные пространства, пространства для проведения мероприятий, творческих мастерских);

закуплена новая мебель, компьютерное оборудование, оргтехника;

проведено благоустройство прилегающей территории (создан ландшафтный дизайн территории библиотеки № 9, обновлено асфальтовое покрытие тротуаров и дорожек, установлены новые фонари и лавочки, посажены декоративные кустарники и цветы, произведена обрезка деревьев, установлена открытая беседка для читателей и открытая сцена для проведения мероприятий, совместных с Детской музыкальной школой № 14, находящейся в одном встроено-пристроенном помещении жилого дома с библиотекой № 9).

осуществлено обновление основного ядра книжного фонда, исходя из нормативов модельного стандарта, текущее комплектование фонда на всех видах носителей, подписка на периодические издания;

обеспечен доступ к информационным ресурсам Интернет и федеральных библиотек;  
 организовано обучение персонала (67%) практическим навыкам использования новых технологий в библиотечно-информационном обслуживании пользователей.

на 135 кв.м. - увеличение площади библиотек, доступных для посетителей (в 1,2 раза)

на 38 ед. - увеличение количества посадочных мест библиотек ( в 1,6 раз)

на 2635 экз. - пополнение книжного фонда (в 3 раза)

на 3 ед. - увеличение количества компьютеризированных мест для индивидуальной работы .

**6.8. Обоснование инновационности и (или) актуальности лучшей муниципальной практики с точки зрения потенциала ее маштабирования.**

Модернизированный - культурный, образовательный, информационный и досуговый центр, какими стали обновленные библиотеки № 9 и № 37 муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Саратова», - способны [вовлекать](https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/) в библиотечное пространство всех жителей обслуживаемой территории путем обеспечения доступа к отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати.

При разработке проекта были учтены потребности населения и персонала библиотеки, пространство и сервисы были полностью изменены

При этом достигнута цель – изменение качества жизни жителей, развития у них новых интеллектуальных потребностей путем предоставления качественных информационно-правовых услуг.

В библиотеке № 37 09.12.2019 года состоялось заседание Экспертного совета по культуре при Губернаторе области.

07.11.2019 года в день открытия модельной библиотеки № 37 впервые состоялось вручение литературной премии им. К.А. Федина, учрежденной Постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 04 сентября 2019 года № 1858 «Об учреждении литературной премии главы муниципального образования «Город Саратов» им. К.А. Федина» по двум номинациям «Творческий поиск» и «Творческая зрелость».

В социальной сети Instagram модельные библиотеки создали странички, где информируют пользователей о предстоящих и прошедших мероприятиях, рассказывают о своих возможностях, новых книгах и услугах.

В дальнейшие годы планируется поступательное преобразование библиотек муниципального образования «Город Саратов» в модельные библиотеки.

В 2020 году запланировано создание библиотеки на базе библиотеки № 27 муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Саратова». Финансирование мероприятия по созданию модельной библиотеки осуществляется за счет бюджета муниципального образования «Город Саратов».

В настоящее время подана заявка в Министерство культуры Саратовской области на участие в 2021 году в конкурсе на предоставление межбюджетного трансферта на создание модельной библиотеки № 29 муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Саратова» (пос. Комсомольский).

Создаваемые в одном организационно-технологическом формате модельные библиотеки отличаются своим содержанием, стилистикой, дизайном, что помогает им поддерживать высокий статус в культурном пространстве города.

**6.9. Осуществление в процессе участия в муниципальном образовании в реализации регионального проекта мероприятий, дополняющих (по форме и содержанию) формы и содержание мероприятий собственно регионального проекта (их краткое описание)**

При проведении модернизации библиотек выполнена трансформация пространства прилегающей территории библиотек. Благоустройство тротуаров и прилегающих территорий, с установкой сценических площадок и летних читальных павильонов, затронуло и расположенные рядом музыкальные школы.

**7. Дополнительные сведения**

<https://www.youtube.com/watch?v=p1FJNxMSXS4&list=PLgRi31mbGcD9-yhpw9G-G919YCmN4wgEP&index=9>

<http://www.saratovmer.ru/news/2019/11/07/61861.html>

<http://xn--80aaai0bgymciigec7k.xn--p1ai/?p=25323>

<http://saratovduma.ru/news/detail.php?ID=6636>

<https://saratov.gov.ru/news/7_noyabrya_v_ramkakh_natsproekta_kultura_srazu_tri_modelnykh_biblioteki_otkrylis_v_saratovskoy_oblas/>

<https://saratov.mk.ru/social/2020/06/07/sredi-saratovskoy-molodyozhi-poyavilas-moda-na-modelnye-biblioteki.html>

**Председатель Ассоциации**

**«Совет муниципальных образований**

**Саратовской области» Л.П. Жуковская**